РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 18.01.2018  г.                                №  15

с. Обуховское

О мерах по подготовке к пропуску весеннего половодья на территории 
МО "Обуховское сельское поселение" в 2018 году

В  соответствии  с  Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», законом Свердловской области  от 27 декабря 2004 года № 221-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области», во исполнение распоряжения Правительства Свердловской области «О мерах по подготовке к пропуску весеннего половодья, дождевых паводков в 2018 году», постановления Главы МО «Камышловский муниципальный район»  от 11.01.2018 г. № 9 «О мерах по подготовке и пропуску весеннего половодья, дождевых паводков на территории МО Камышловский муниципальный район в 2018 году», в целях обеспечения нормальной жизнедеятельности населения и устойчивого функционирования организаций, безаварийного пропуска весеннего половодья на территории «Обуховского сельского поселения» в 2018 году,  руководствуясь Уставом МО "Обуховское сельское поселение"

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- Утвердить план мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего половодья МО "Обуховское сельское поселение" в 2018 году (приложение 1)

- Для руководства работой по пропуску весенних паводковых вод организовать межведомственную противопаводковую комиссию МО "Обуховское сельское поселение" (приложение  2)

- Рекомендовать:

  - Руководителям сельхозпредприятий и организаций (ООО «Камдор», ФГУП «Свердловавтодор» Сухоложское ДРСУ, ООО «Комфорт», ИП Коноплин В.А.) находящихся на территории МО "Обуховское сельское поселение", имеющих в собственности и в пользовании технику, необходимую для предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем, обеспечить ее постоянную готовность и представление по требованию председателя межведомственной противопаводковой комиссии.

  - Жителям, проживающим в домах частного сектора, убрать снег и очистить водосточные трубы и водосточные канавы возле своих домов.

- Круглосуточное дежурство ответственных лиц администрации МО "Обуховское сельское поселение" для мониторинга ледовой и паводковой обстановки на территории МО "Обуховское сельское поселение" ввести по отдельному распоряжению председателя межведомственной противопаводковой комиссии, заместителя главы администрации МО "Обуховское сельское поселение" Чистякова А.П.

- Считать утратившим силу постановление главы МО «Обуховское сельское поселение» от 18.01.2017 г. № 19а «О мерах по подготовке к пропуску весеннего половодья на территории МО "Обуховское сельское поселение" в 2017 году»

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы МО "Обуховское сельское поселение"              Чистякова А.П.

Глава МО

"Обуховское сельское поселение"                                              В.И. Верхорубов

Приложение 1

Утвержден

Постановлением главы МО

«Обуховское сельское поселение»

от  18.01.2018 г. №15

ПЛАН

мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего половодья МО «Обуховское сельское поселение» в 2018 году

| № | Наименование мероприятий | Ответственный за выполнение | Дата выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создать комиссию по контролю за пропуском талых вод в населенных пунктах поселения | Зам. Главы | 15.02.2018 г. |  |
| 2 | Назначить ответственного за организацию проведения мероприятий | Зам. Главы | 15.02.2018 г. |  |
| 3. | Разработать перечень мероприятий, обеспечивающих безаварийный пропуск талых вод | Зам. Главы | 10.02.2018 г. |  |
| 4. | Провести работы по расчистке крыш, дорог, тротуаров от снега и ледяных наростов, провести санитарную очистку на подтопляемых территориях | Руководители предприятий и учреждений | до 20.03.2018 г. |  |
| 5. | Установить дежурство на особо опасных направлениях дорожного полотна, если необходимо подготовить и провести взрывные работы по разрушению ледяного покрова вокруг мостовых сооружений (при необходимости) | Руководителям дорожных организаций | 01-15.04.2018 г. |  |
| 6. | Создать запас хлоросодержащих реагентов для обеззараживания питьевой воды | ООО «Комфорт» | 01-05.04.2018 г. |  |
| 7. | Включить в план финансирования по статье «Благоустройство» работы, направленные на пропуск весеннего половодья 2018 г. | Главный бухгалтер | до 15.02.2018 г. |  |

Приложение 2

СО С Т А В

межведомственной противопаводковой  комиссии

МО "Обуховское сельское поселение"

- ЧИСТЯКОВ А.П. – председатель комиссии, заместитель Главы МО «Обуховское сельское поселение»

- ЯЛУНИН Н.С. – зам. председателя комиссии, директор СПК «Обуховский»

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

- ОСИПОВ Р.Н. –директор ООО «Спецстрой»

- ИСМАИЛОВ С.Д. – ген. директор ООО «Комфорт»

- РЕМЕЗ К.В.– зам. директора ОГУП «Санаторий «Обуховский» по строительству

- САМУСЕВИЧ В.И. – житель ул. Набережной в селе Обуховское

- ДИВАВИН В.И. – зам. директора МОУ «Обуховская средняя общеобразовательная школа» по вопросам   ОБЖ

- КУДРЯВЦЕВ М.В. – мастер Камышловского участка Сухоложского ДРСУ ОА «Свердловскавтодор»

- ЗАХАРОВ А.М. – председатель правления ТСЖ «Обуховский»

- ФЕРТИКОВ Ю.Н. – житель д.Кокшарова

- БАЙНОВА А.А. – специалист I категории МО «Обуховское сельское поселение»

- БОЛЫШЕВА Н.А. - специалист I категории МО «Обуховское сельское поселение»